주간 보고서

프로젝트 이름 Did

| 기간 | 2025.12.08~2025.12.17 |
| --- | --- |

지난주 업무 내용

| 최현우 | 게임의 기반이 되는 조작과 씬의 매니저들 스크립트 제작 |
| --- | --- |
| 이진선 | 기획(스토리라인 및 UI기능 구현) |
| 손세린 | UI디자인 및 기능구현 |
| 이세영 | 1F 타일 제작 및 함정 구현, 난이도 조정 |
| 남윤환 | Enemy 스크립트 제작 |

금주 업무 계획

| 최현우 | 조작중 나는 버그 수정 및 아이템등의 인터렉티브들 스크립트 제작 |
| --- | --- |
| 이진선 | Enemy 기능 (공격) 스크립트 추가 및 인트로 제작 |
| 손세린 | Enemy 디자인 (애니메이션), 리소스 제작 |
| 이세영 | 2F 타일 제작, 전반적인 난이도 조정 |
| 남윤환 | 공포게임에 어울리는 사운드 찾기 |

특이사항

최현우: 없음 이진선: Enemy 담당으로 바뀜 (디자인 담당과의 소통)